# CamRent — Présentation du projet à l'équipe

Support de présentation destiné aux nouveaux membres

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 16 octobre 2026 |
| Statut du dépôt au moment de la rédaction | branche develop, dernier commit 2bcf81a |
| Sources | context/ (règles, vue produit, architecture, specs 00→15, plan de réalignement), docs/phase-0 → docs/phase-7, AGENTS.md |
| Nature | document de présentation : il ne fait pas référence normative — le dépôt fait foi |

Règle de lecture appliquée tout au long du document Chaque affirmation est rattachée à l'un de ces trois statuts : [IMPLÉMENTÉ] = le code existe, tourne et est testé · [EN COURS] = en cours de refactorisation ou de réalisation, livré partiellement · [PRÉVU] = prévu, spécifié, non construit. Toute information absente des sources est signalée comme [À CONFIRMER] plutôt que supposée.

## Sommaire

- Vision et produit

- Décisions de recadrage du 15 octobre 2026

- Architecture fonctionnelle — cinq sous-systèmes

- Architecture technique et choix technologiques

- Le flux de données (RAW → CLEAN → TRANSFORMED → ANALYTICAL)

- Le fonctionnement des phases 00 → 15

- Ce qui a réellement été implémenté (phases 0 à 7)

- Le pipeline ML en détail

- Statuts : existant / en cours de refactorisation / prévu

  - 9.1 Existant · 9.2 En cours de refactorisation · 9.3 Prévu · 9.4 Ce qui n'existe pas du tout

- La refactorisation en cours : le plan de réalignement par lots

- Qualité, tests et intégration continue

- Limites connues, points ouverts et informations incertaines

- Glossaire

- Sources de vérité et entretien du document

- Annexes : commandes et arborescence

## 1. Vision et produit

### 1.1 Ce qu'est CamRent

CamRent est une plateforme Data / ML d'analyse et d'estimation du marché locatif à Yaoundé et Douala. Ce n'est pas un formulaire branché sur un modèle : le modèle ML est un composant central d'une plateforme d'analyse du marché.

Proposition de valeur (recadrage produit, §2.2) :

Aider les utilisateurs à mieux comprendre les loyers demandés sur le marché immobilier, grâce à des données contrôlées, des estimations documentées et, si cette extension est validée, des annonces permettant de rechercher un logement et d'entrer en contact avec son annonceur.

### 1.2 Périmètre

| Élément | Décision |
| --- | --- |
| Villes | Yaoundé et Douala (périmètre MVP) |
| Devise | XAF (FCFA) |
| Cible du modèle | rent_price = loyer demandé dans l'annonce, pas le prix payé |
| Hors périmètre MVP | vente immobilière, locations journalières, bureaux/commerces, application mobile native, deep learning, chatbot, géolocalisation très fine |
| Conakry | chantier séparé (décision 10) : devise, référentiel géographique, sources et vérification légale locale à instruire — aucune donnée ni modèle aujourd'hui |
| Marketplace | conservée dans le périmètre mais conditionnée (décision 1) : cadrage d'abord (spec 15), aucun code engagé |
| Nouvelle collecte | reportée (décision 6) : on finalise le MVP d'abord |

### 1.3 Utilisateurs

- Locataires — savoir si un loyer est raisonnable, comparer, connaître les prix d'un quartier, trouver un quartier pour un budget.

- Propriétaires / bailleurs — estimer un loyer cohérent, se positionner par rapport au marché.

- Analystes — étudiants, chercheurs, journalistes, professionnels de l'immobilier, investisseurs.

### 1.4 Parcours utilisateur visé (MVP)

Accueil
   ↓
Estimer mon loyer      (ville, quartier, type, chambres, salles de bain)
   ↓
Résultat               loyer estimé + fourchette + statistiques de zone
                        + nombre d'observations + limites de la donnée
   ↓
Explorer le marché     prix par quartier / par type (toujours avec N)
   ↓
Comparer               2+ logements : écarts et explications

Ce parcours est [PRÉVU] : frontend/ ne contient qu'un .gitkeep.

### 1.5 Limites de communication (obligations produit)

Ces règles ne sont pas des suggestions, ce sont des invariants du projet :

- Jamais de statistique de marché sans son nombre d'observations.

- Jamais de niveau de confiance non justifié statistiquement.

- Jamais présentée une estimation comme la valeur officielle du bien.

- Toujours rappeler que l'estimation repose sur les prix observés dans les annonces.

## 2. Décisions de recadrage du 15 octobre 2026

Un audit en lecture seule (octobre 2026) a produit un plan validé par le porteur du projet. Ces 10 décisions priment sur toute supposition (détail : context/plans/camrent-audit-and-realignment-plan.md §9).

| # | Décision | Conséquence concrète |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marketplace conservée mais structurée | spec 15 = phase de décision, aucun code |
| 2 | Priorité : fondations du back-office d'abord | l'interface (13/14) vient après 08 et 09 |
| 3 | MLflow conservé, promotion approuvée par un administrateur | alias champion déplacé uniquement avec approbation nominative |
| 4 | Prix censurés : adapter la cible et l'intervalle par une expérience mesurée | lot E, plutôt qu'exclure ou pondérer à l'aveugle |
| 5 | Périmètre : Yaoundé et Douala, Conakry séparée | pas de données Conakry |
| 6 | Finaliser le MVP avant toute nouvelle collecte | surface, dates, nouvelles sources : hors périmètre pour l'instant |
| 7 | Specs 13/14 du back-office après 08 et 09 | rôle admin d'abord |
| 8 | CI renforcée : oui — dbt build sur PostgreSQL en CI | lot C (à faire) |
| 9 | Ajouter rent_semantics (asking_rent / unknown), ne pas renommer la cible | fait (lot B) |
| 10 | Conakry : décision à instruire séparément | rien d'engagé |

Matérialisation du registre : artefacts de modèles stockés localement, non versionnés, dans un chemin épinglé (ml/artifacts/mlflow) ; la version servie est épinglée dans le fichier versionné ml/models/champion.json.

## 3. Architecture fonctionnelle — cinq sous-systèmes

Séparation fonctionnelle des responsabilités. Elle n'impose pas des microservices : au MVP, une application modulaire avec des workers pour les tâches longues suffit.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       CamRent — écosystème modulaire                     │
├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ A — Data Platform    │ collecte, conservation, qualité, transformations, │
│                      │ datasets                                         │
│                      │ → ne publie pas d'estimation, pas d'interface     │
│                      │   publique                                       │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ B — Back-office      │ supervision interne : sources, datasets, qualité, │
│                      │ jobs ML, registre, audit                         │
│                      │ → accès réservé (`admin`) ; ne simule JAMAIS une  │
│                      │   capacité absente du backend                    │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ C — Estimation       │ estimation indicative du loyer mensuel demandé    │
│                      │ + données de marché                              │
│                      │ → ne s'entraîne pas en ligne ; sert uniquement    │
│                      │   une version enregistrée et approuvée           │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ D — Marketplace      │ mise en relation locataire / annonceur            │
│ (conditionnée)       │ → annonce publiée ≠ observation importée         │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ E — Services communs │ auth, rôles, audit, jobs asynchrones,             │
│                      │ observabilité, secrets                           │
│                      │ → API interne et API publique, autorisations      │
│                      │   distinctes                                     │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

Règle d'ordonnancement : les fondations du back-office (B) se construisent avec les fonctions qu'elles pilotent ; son interface vient après les phases 08 et 09.

Statut : la frontière est documentée [IMPLÉMENTÉ comme décision] dans context/architecture-context.md ; les sous-systèmes B, C, D et E ne sont pas encore construits [PRÉVU]. Seule l'A — Data Platform existe en code.

## 4. Architecture technique et choix technologiques

### 4.1 Stack

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Ingestion | Python (requests, urllib.robotparser) | collecte contrôlée (robots.txt, débit, UA transparent) |
| Stockage brut | JSONL daté + Parquet (data/raw/, data/processed/) | données immuables, rejouables |
| Base relationnelle | PostgreSQL 16 (docker-compose, port 5433) | base opérationnelle et analytique du MVP |
| Transformation | dbt (staging → intermediate → marts) + Python | SQL versionné, testé, documenté |
| ML | scikit-learn (+ lightgbm comparé) | régression supervisée de rent_price |
| Suivi d'expériences | MLflow (mlflow-skinny, base dédiée mlflow) | runs, versions, registre |
| API | FastAPI — prévu | serving des prédictions et du marché |
| Frontend | Next.js + TypeScript — prévu | application utilisateur |
| CI/CD | GitHub Actions | lint + tests unitaires aujourd'hui (voir §11) |
| Orchestration | Python/cron d'abord, Airflow seulement si besoin mesuré | phase 10 |

### 4.2 Choix assumés (et refus assumés)

Le projet suit un principe de pas de sur-engineering : une technologie n'est introduite que si un besoin réel est démontré.

Choix retenus — PostgreSQL unique au MVP (pas de Data Warehouse) · dbt pour les transformations SQL · ELT (et ETL ciblé uniquement dans l'ingestion) · MLflow plutôt qu'un registre maison · pas de DVC/lakeFS (volumes non justifiés) · cloudpickle pour le modèle retenu (TransformedTargetRegressor porte des ufuncs numpy que skops refuse).

Technologies explicitement non introduites — Airflow, MongoDB, Redis, Kafka/streaming, Kubernetes, Spark, Data Warehouse, microservices. Elles restent des évolutions possibles documentées, pas des choix actuels.

Architecture des données : Bronze (brut collecté) → Silver (nettoyé, standardisé, dédupliqué, signalé) → Gold (marts, dataset ML).

## 5. Le flux de données

SOURCES                     DATA PLATFORM (sous-système A)              CONSOMMATEURS
 ┌────────────┐
 │ Koutchoumi │──┐
 │ (annonces) │  │      ┌───────────────────────────────────┐
 ├────────────┤  │      │ 1. INGESTION  (ingestion/)        │
 │ Jeux locaux│──┼─────▶│    collecte contrôlée (robots,     │
 │ jumia.csv  │  │      │    débit, porte légale)           │
 │ koutchoumi1│  │      └───────────────┬───────────────────┘
 ├────────────┤  │                      ▼
 │ Geloka     │──┘   ┌──────────────────────────────────────┐
 │ (agrégats, │      │ data/raw/<catégorie>/<date>/*.jsonl  │  ★ IMMUABLE
 │ hors ML)   │      │ data/raw/metadata/<date>/*.json      │  provenance :
 └────────────┘      │   connector_version · content_sha256 │  version, empreinte,
                     │   lot_validation_status              │  statut de validation
                     └───────────────┬──────────────────────┘   [lot B]
                                     ▼
                     ┌──────────────────────────────────────┐
                     │ 2. CLEANING  (pipelines/)            │
                     │    types · villes/quartiers · types   │
                     │    de logement · dédup · bornes       │
                     └──────┬──────────────────────┬────────┘
                            ▼                      ▼
             ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐
             │ data/processed/          │  │ data/processed/          │
             │ silver_listings.parquet  │  │ quarantine_listings      │
             │  2 992 observations      │  │   78 rejets + MOTIF      │
             └────────────┬─────────────┘  │ (jamais supprimés)       │
                          │                └────────────┬─────────────┘
                          ▼                             ▼
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ 3. CHARGEMENT (pipelines/db.py → schéma landing)                  │
   │    silver_listings (2 992) · quarantine_listings (78)             │
   │    ingestion_runs (3 lots)          [TRUNCATE + insert, no DROP]  │
   └──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                              ▼
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ 4. TRANSFORMATION dbt (dbt/models/)                               │
   │    staging: stg_listings · stg_quarantine · stg_ingestion_runs    │
   │    intermediate: int_clean_listings                               │
   │    dims : dim_city · dim_neighborhood ·                          │
   │           dim_property_type · dim_date                            │
   │    faits: fct_rent_observations · fct_listings                    │
   │    marts: mart_neighborhood_prices · mart_city_prices ·          │
   │           mart_property_prices · mart_ml_dataset ·                │
   │           mart_data_quality · mart_ingestion_lots                 │
   └──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                              ▼
       ┌──────────────────────┼──────────────────────┐
       ▼                      ▼                      ▼
  Analyse (EDA)         ML (Phases 5-7)         API / Front     [PRÉVU]
  eda/ → rapports       ml/src → modèle         backend/ vide
                        enregistré              frontend/ vide

### Invariants de données (à ne jamais enfreindre)

- Les données brutes ne sont jamais modifiées après collecte.

- Tout est reproductible : même code + même brut → même résultat.

- Chaque étape critique a des contrôles qualité.

- Un échec ne remplace jamais un dataset valide par un dataset vide.

- Les données invalides vont en quarantine, jamais supprimées silencieusement.

- Zéro data leakage : aucune feature dépendante de la cible (rent_per_m2 est interdit).

- Aucune collecte sans vérification CGU / robots.txt / droits.

- Aucune statistique de marché sans son nombre d'observations.

- Une estimation n'est jamais présentée comme la valeur officielle du bien.

## 6. Le fonctionnement des phases 00 → 15

### 6.1 Ordre des phases

00 Validation du problème      08 API (→ 08a publique, puis 08b interne)
01 Data ingestion              09 Frontend (→ 09a public, puis 09b administration)
02 Data cleaning               10 Orchestration   [condition d'entrée non atteinte]
03 EDA                         11 Observabilité
04 Data warehouse / marts      12 Production
05 Baseline ML                 13 Back-office : fondations   [après 08 et 09]
06 Modèles ML                  14 Back-office : rapports     [après 08 et 09]
07 Model registry              15 Marketplace : découverte   [phase de DÉCISION]

Une seule phase à la fois, petits incréments vérifiables, jamais deux responsabilités mêlées dans une même étape (ni UI + pipeline, ni data + API).

### 6.2 Deux régimes de travail coexistent

Pour les phases 00→07 : travail par PR fusionnée, le suivi étant tenu dans context/progress-tracker.md.

Pour le nouveau plan : chaîne stricte

audit (lecture seule)  →  plan validé  →  un lot = un changement cohérent,
                                          vérifiable et réversible  →  vérification
                                          →  mise à jour du suivi

Un lot n'est terminé que si : ses critères d'acceptation sont satisfaits, les tests passent (ou les échecs sont expliqués), les specs reflètent le comportement réel, le suivi est à jour, les risques restants sont documentés, et l'utilisateur peut examiner les changements.

### 6.3 Ordonnancement actuel des lots

| Lot | Contenu | État |
| --- | --- | --- |
| A1 | documentation : décisions actées, specs 13/14/15, docs/phase-3/ | [IMPLÉMENTÉ] PR #33 |
| A2 | registre gouverné : promotion approuvée, épinglage, hash complet | [IMPLÉMENTÉ] PR #33 |
| — | harmonisation documentaire des specs 00-12 | [IMPLÉMENTÉ] PR #34 |
| B | qualité et contrat de données | [IMPLÉMENTÉ] PR #35 |
| C | CI de données : PostgreSQL + dbt build en CI | [EN COURS] — condition remplie, non commencé |
| D | Phase 8 en deux temps (08a, puis 08b) | [PRÉVU] — conditions : lots B et C livrés |
| E | prix censurés : adapter cible et intervalle, mesurée | [PRÉVU] |
| suivants | Phase 9 (09a/09b), specs 13/14, Phases 10/11/12, Conakry | [PRÉVU] |

## 7. Ce qui a réellement été implémenté (phases 0 à 7)

Chiffres datés : ils viennent des rejeux locaux et des rapports versionnés (2026-10-09 → 2026-10-16). Un rejeu est nécessaire avant toute reprise de chiffres.

### 7.1 Vue d'ensemble

Détail des tests unitaires par domaine (collecte du 16/10/2026) : ingestion 24 · pipelines 34 · ml 117 · smoke 1 = 176 tests — soit, en local, 175 réussis / 1 ignoré (pyarrow absent du venv local) et 176 / 0 en CI.

| Phase | Statut | Preuves principales | Tests |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 Validation du problème | [IMPLÉMENTÉ] | docs/phase-0/ : discovery, évaluation légale, faisabilité, profiling, score qualité, EDA | script profile_sample.py |
| 01 Data ingestion | [IMPLÉMENTÉ] (+ provenance [IMPLÉMENTÉ], lot B) | ingestion/ : registre des sources, porte légale, raw daté, métadonnées, validations Bronze | 24 tests d'ingestion |
| 02 Data cleaning | [IMPLÉMENTÉ] (+ rejets en base [IMPLÉMENTÉ], lot B) | pipelines/ : 2 992 Silver / 78 quarantaine, drapeaux, référentiel geo | 34 tests (test_pipelines_*) |
| 03 EDA | [IMPLÉMENTÉ] | eda/ : rapports entièrement dérivés de statistics.json | rendu sans valeur en dur |
| 04 Marts / dbt | [IMPLÉMENTÉ] (+ qualité en base [IMPLÉMENTÉ], lot B) | dbt/ : 16 modèles, 121 tests, 6 tests singuliers | dbt build 137/137 |
| 05 Baseline ML | [IMPLÉMENTÉ] | ml/src/ : 3 baselines, seuil de référence 79 773 FCFA, IC bootstrap | 37 tests |
| 06 Modèles ML | [IMPLÉMENTÉ] | modèle retenu random_forest_log1p, fourchette calibrée, explicabilité | 59 tests |
| 07 Model registry | [IMPLÉMENTÉ] (+ gouvernance [IMPLÉMENTÉ], lot A2) ; rétention des runs [PRÉVU] | MLflow, règle de promotion, approbation nominative, champion.json | 21 tests (14 initiaux + 7 de gouvernance) |

### 7.2 Phase 0 — Validation du problème

- Rapports : sources, volumes, variables, contraintes, faisabilité (10 points du Plan Technique §76).

- Évaluation légale par source : Koutchoumi (aucune CGU publiée), Geloka (CGU restrictives, usage agrégé avec citation), jeu local deegeorgie (aucune licence → usage local, non redistribué).

- Échantillon : 3 065 lignes brutes → ≈ 1 226 uniques (71,7 % de doublons Koutchoumi).

- Limite [À CONFIRMER] : l'échantillon de Phase 0 n'est pas versionné (licence tierce) : la reproduction hors dépôt est partielle (point ouvert P1 du plan).

### 7.3 Phase 1 — Data ingestion

- Registre des sources (ingestion/config.py) : catégorie, droits (verified / uncertain / local / restricted), notice, URLs.

- Porte légale : une source non verified/local refuse de tourner sans --confirm-legal ; robots.txt vérifié, débit limité (2 s), User-Agent transparent, aucune donnée personnelle conservée.

- Raw daté et immuable : data/raw/<catégorie>/<YYYY-MM-DD>/<source>_<HHMMSS>.jsonl.

- Validations Bronze 16/16 : existence, format JSON, volume, clés requises, concordance métadonnées, fraîcheur.

- Lot B : chaque lot consigne connector_version, content_sha256 (empreinte de contenu) et lot_validation_status, calculés avant l'écriture des métadonnées — qui ne sont jamais réécrites.

### 7.4 Phase 2 — Data cleaning (Silver)

- Construction réelle : 3 078 bruts → 2 992 lignes Silver et 78 en quarantaine.

- Quarantaine par motif (réel) : prix_manquant 52, type_inconnu 18, city_inconnue 7, prix_invalide 1.

- Drapeaux de qualité conservés : price_is_bound 2 564 (85,7 %), is_republication 2 001, aberrations 17, quartiers non reconnus 101 (après enrichissement du référentiel, issue #20 : 582 → 101).

- Bornes de pièces : bathrooms = 80 (3 observations) est conservé et signalé (bathrooms_outlier). À noter : l'audit initial a écrit « sans être signalé », affirmation corrigée le 16 octobre 2026 — le signalement existait, le test de ce signalement n'existait pas (ajouté par le lot B).

- Lot B : quarantaine et métadonnées de lot sont désormais interrogeables en base.

### 7.5 Phase 3 — Analyse exploratoire

- Rapports eda/univariate_analysis.md, bivariate_analysis.md, insights.md — purement dérivés de statistics.json (aucune valeur en dur).

- Constats structurants : distribution très asymétrique (skewness ≈ 35, kurtosis ≈ 1 412) → transformation log1p recommandée (mesurée ensuite en Phase 6) ; couverture concentrée (Douala 2 811 / Yaoundé 181) ; features absentes du MVP (surface, date de publication, meublé, parking, barrière) ; 103 quartiers avec une seule observation → décision de ne pas publier de médiane sous 30 observations.

### 7.6 Phase 4 — Data warehouse / marts

- pipelines/db.py charge le Silver dans landing.silver_listings — vidage TRUNCATE puis insertion, jamais de DROP (les vues dbt survivent au rejeu).

- Chaîne dbt : stg_listings → int_clean_listings → 4 dimensions, 2 faits, 6 marts.

- Invariants embarqués dans les modèles : n_observations partout ; médiane de quartier null sous N < 30 ; drapeaux conservés et quantifiés ; pas de rent_per_m2.

- Data Catalog : docs/phase-4/data-catalog.md (grain, source, fréquence, propriétaire, sensibilité, qualité, lineage).

- Lot B : ajout de stg_quarantine, stg_ingestion_runs, mart_data_quality et mart_ingestion_lots ; colonne rent_semantics dans mart_ml_dataset.

- Vérification du 16/10 : dbt build 137/137 ; volumes 2 992 lignes de la landing à mart_ml_dataset ; invariant de publication intact (234 médianes non publiées sur 253 groupes, plus petit N publié = 31).

### 7.7 Phase 5 — Baselines ML

- Trois baselines mesurées : moyenne globale, médiane par ville, médiane par ville + quartier + type (avec chaîne de repli explicite : quartier+type → ville+type → ville → moyenne globale).

- Seuil à battre : MAE de validation < 79 773 FCFA (borne basse d'un intervalle de confiance bootstrap à 95 %, 2 000 tirages) = 17,83 % de mieux que la meilleure baseline.

- Séparation aléatoire 70 / 15 / 15, graine fixe 20261009 — la séparation chronologique est impossible : posted_at vide, une seule journée de collecte.

- Méthodologique : la MAE est instable (97 079 en validation → 185 261 en test, +90,8 %) alors que la MedAE ne varie que de ~12 % → le gain ML devait être confirmé sur la MedAE et plusieurs graines.

### 7.8 Phase 6 — Modèles ML

- 12 candidats (6 familles × cible brute / log1p), hyperparamètres fixés : la phase compare des familles, elle n'optimise pas.

- Modèle retenu : random_forest_log1p — MAE validation 75 425 FCFA contre 97 079 pour la meilleure baseline (−22,31 %, sous le seuil 79 773) ; MedAE 20 710 contre 40 000 (−48 %).

- Sélection en deux temps : présélection sur la graine de référence, puis choix du gain médian sur 3 graines (baseline battue sur 3/3, gain médian 12,35 %).

- Fourchette : régression quantile retenue — couverture 90,7 % en validation comme en test (visée 90 %), largeur médiane 135 995 FCFA en test.

- Explicabilité : le quartier porte l'essentiel du signal (+33 756 FCFA d'erreur médiane si permuté), devant chambres (+14 190) et salles de bain (+10 182).

- Features utilisées : city, neighborhood, property_type, bedrooms, bathrooms

  - 2 dérivées sans leakage (total_pieces, logements_dans_quartier, comptées sur l'entraînement uniquement).

### 7.9 Phase 7 — Model registry (MLflow)

- Chaque run consigne : dataset et son hash, features, hyperparamètres, métriques (dont par segment), SHA Git, date.

- Backend : base PostgreSQL dédiée mlflow (dérivée de DATABASE_URL) ; SQLite pour les tests. Pas de serveur ni d'UI (inutiles au MVP).

- Règle de promotion : bat_la_baseline et seuil_phase_5 et reproductible.

- Promotion explicite (lot A2) : l'alias champion n'est attribué qu'avec approbation nominative d'un administrateur (--confirm-promotion --approved-by) — sans approbation, arrêt avant toute écriture (vérifié : exit 1, registre inchangé).

- Version servie épinglée dans ml/models/champion.json (seul artefact de modèle versionné, aucun secret dedans).

- État local constaté le 15/10 : 3 versions (rent-model-v1, v2, v3), alias champion → v3, expérience rent_prediction avec 84 runs.

- Ouvert : aucune politique de rétention des runs.

## 8. Le pipeline ML en détail

mart_ml_dataset (2 992 obs, 70/15/15, graine 20261009)
                                        │
        ┌───────────────────────────────┼───────────────────────────────┐
        ▼                               ▼                               ▼
  PHASE 5 — BASELINES            PHASE 6 — MODÈLES                PHASE 7 — REGISTRE
  ───────────────────            ─────────────────                ─────────────────
  moyenne globale                12 candidats :                    chaque run → MLflow :
  médiane par ville              linear/ridge/lasso/              dataset hash + features
  médiane par quartier           RF/GBM/LightGBM                  + hyperparams + métriques
  + type                         × (brute | log1p)                + par segment + SHA Git
        │                               │                                    │
        ▼                               ▼                                    ▼
  seuil à battre                modèle retenu                       règle de promotion
  MAE < 79 773 FCFA             random_forest_log1p                 bat_la_baseline
  (IC 95 % bootstrap)           MAE val 75 425 (−22,31 %)          ET seuil_phase_5
        │                       MedAE 20 710 (−48 %)               ET reproductible
        │                       battu sur 3/3 graines                       │
        │                               │                                    ▼
        └───────────────┬───────────────┘                     approbation ADMIN nominative
                        ▼                                     → alias `champion`
        ┌───────────────────────────────┐                      → épinglage `champion.json`
        │ FOURCHETTE (incertitude)      │                      → aucun déploiement auto
        │ régression quantile retenue   │
        │ couverture 90,7 % val ET test │                      SERVING (Phase 8a, prévue)
        │ (split-conformal en compar.)  │                      lit models:/rent-model@champion
        └───────────────────────────────┘                      + fourchette + N observations
                        │
                        ▼
        ┌───────────────────────────────┐
        │ EXPLICABILITÉ « pourquoi ? »  │
        │ importance par permutation    │
        │ dépendance partielle          │
        │ explication locale            │
        └───────────────────────────────┘

### Ce que dit le ML, et ce qu'il ne dit pas

- La prévision typique (MedAE) est deux fois juste qu'une médiane locale : c'est le chiffre le plus stable et le plus honnête à présenter.

- 53,9 % des prévisions en test tombent à ±20 % du loyer observé.

- Le R² de test global est 0,008 : la variance expliquée est quasi nulle mesurée en quadratique — ne jamais communiquer ce chiffre seul.

- Le modèle est en pratique entraîné sur Douala : Yaoundé n'a que 181 observations (25 en test, sous le seuil de 30, signalées *, jamais masquées).

- Le modèle est juste sur le marché courant, imprécis sur le haut de gamme (quartile Q4, Bonapriso).

- La cible est approximative pour 2 564 observations sur 2 992 (prix bornés « à partir de ») : aucune méthode ne corrige cela. Décision 4 : adapter la cible et l'intervalle (lot E).

## 9. Statuts : existant / en cours de refactorisation / prévu

### 9.1 Existant — construit, testé, fusionné

| Élément | Emplacement | Preuve |
| --- | --- | --- |
| Registre des sources + porte légale | ingestion/ | 24 tests, Bronze 16/16 |
| Raw immuable daté + métadonnées + provenance | data/raw/ (local), ingestion/storage.py | empreinte vérifiée par sha256sum |
| Silver + quarantaine motivée | pipelines/ | 2 992 / 78 |
| Chargement en base (Silver, quarantaine, lots) | pipelines/db.py | 3 tables landing, idempotent |
| dbt : 16 modèles, 121 tests, 6 singuliers | dbt/ | dbt build 137/137 |
| Marts de marché (N toujours exposé) | analytics_marts | invariant N ≥ 30 vérifié |
| Baselines, seuil bootstrap | ml/src/baselines.py | seuil 79 773 |
| Modèle retenu + fourchette + explicabilité | ml/src/ | 75 425 MAE val |
| MLflow + promotion approuvée + épinglage | ml/src/registry.py | refus sans approbation vérifié |
| CI : lint + tests unitaires | .github/workflows/ci.yml | 176 tests, 0 ignoré en CI |
| Documentation par phase | docs/phase-0 → phase-7 | rapports régénérables |
| Spécifications 00 → 15 | context/feature-specs/ | 15 fichiers |

### 9.2 En cours de refactorisation — livré partiellement ou non commencé

| Sujet | Ce qui change | Statut détaillé |
| --- | --- | --- |
| Spécifications des phases 00-12 | corrigées après l'audit : payload API et formulaire réduits aux champs réellement collectés (06, 08, 09), découpages 08a/08b et 09a/09b, compléments apportés aux specs 00, 01, 02, 04, 11, 12 | [IMPLÉMENTÉ] PR #34 |
| Phase 01 — provenance | version de connecteur, empreinte de contenu, statut de validation par lot | [IMPLÉMENTÉ] lot B |
| Phase 02 — rejets en base | quarantaine et métadonnées interrogeables, rent_semantics, contrôle des bornes | [IMPLÉMENTÉ] lot B |
| Phase 04 — qualité en base | mart_data_quality, mart_ingestion_lots, rent_semantics dans le dataset ML | [IMPLÉMENTÉ] lot B |
| Phase 07 — gouvernance | promotion approuvée, épinglage, hash de dataset complet, emplacement d'artefacts épinglé | [IMPLÉMENTÉ] lot A2 |
| Phase 07 — hygiène du registre | politique de rétention des 84 runs | [PRÉVU] — ouvert |
| CI des données (affecte 04 et 12) | dbt build + PostgreSQL en CI, backend de build figé, .env.example (5433), schémas dev/prod | [EN COURS] — lot C, condition remplie, non commencé |
| Cible censurée (affecte 02, 05, 06) | adapter la cible et l'intervalle, par une expérience mesurée | [PRÉVU] — lot E |
| Reproductibilité de bout en bout | un clone ne rejoue pas Raw → Silver → marts → modèle (brut ignoré, échantillon non versionné, paquet non installable) | [PRÉVU] — point ouvert P1 |
| Séparation d'environnements | dev et prod dbt identiques aujourd'hui | [PRÉVU] — lot C |

### 9.3 Prévu — spécifié, non construit

| Phase | Contenu | État |
| --- | --- | --- |
| 08a API publique | POST /api/v1/predictions, /market/*, /comparisons | [PRÉVU] — backend/ vide |
| 08b API interne | permissions, jobs, administration | [PRÉVU] |
| 09a Frontend public | estimation → exploration → comparaison | [PRÉVU] — frontend/ vide, thème non figé |
| 09b Administration | interface du back-office | [PRÉVU] |
| 10 Orchestration | DAG planifié, retries, reprise | [PRÉVU] — condition d'entrée non atteinte (pas d'Airflow avant stabilisation) |
| 11 Observabilité | fraîcheur, volumes, qualité, dérive, alertes | [PRÉVU] — la matière première existe en base |
| 12 Production | docker-compose d'environnement, secrets, sauvegardes, runbooks, CI complète | [PRÉVU] — infrastructure/ vide |
| 13 / 14 Back-office | fondations puis rapports | [PRÉVU] — implémentation après 08 et 09 |
| 15 Marketplace | cadrage puis décision | [PRÉVU] — aucun code |
| Conakry | devise, référentiels, sources, droits locaux | [PRÉVU] — chantier séparé |

### 9.4 Ce qui n'existe pas du tout (contrôlé par git ls-files)

backend/, frontend/, infrastructure/, tests/integration/ ne contiennent qu'un .gitkeep. Aucune API, aucun écran, aucun DAG, aucune alerte, aucune authentification, aucun rôles/permissions : aucune de ces capacités n'est à présenter comme existante.

## 10. La refactorisation en cours : le plan de réalignement par lots

### 10.1 Enchaînement validé

phase 00-07 (terminées, mergées)
        │
        ▼
 audit en lecture seule ──▶ plan de réalignement VALIDÉ (15/10/2026, 10 décisions)
        │
        ├── A1 documentation ......................... ✅ PR #33
        ├── A2 registre gouverné ...................... ✅ PR #33
        ├── harmonisation des specs 00-12 ............ ✅ PR #34
        ├── B  qualité et contrat de données .......... ✅ PR #35   (16/10/2026)
        ├── C  CI de données ......................... ▶ PROCHAIN LOT
        ├── D  Phase 8 : 08a puis 08b ............... ▶ (exige B et C)
        ├── E  prix censurés, mesure à produire ....... ▶
        └── Phase 9 (09a/09b) puis 13/14 puis 10/11/12 ▶

### 10.2 Lot B — livré et fusionné le 16 octobre 2026 (PR #35)

Ce qui a changé concrètement :

- Provenance : un lot de collecte porte sa version de code, l'empreinte SHA-256 de son contenu et le statut de ses validations — vérifié de bout en bout (l'empreinte du CLI correspond à sha256sum).

- Qualité en base : landing.quarantine_listings (78 rejets) et landing.ingestion_runs (3 lots) sont chargés à chaque python -m pipelines load.

- Deux nouveaux marts : mart_data_quality (motifs de rejet agrégés avec le total de la source — jamais un pourcentage seul) et mart_ingestion_lots (provenance lisible, has_provenance signale les lots antérieurs au lieu d'inventer une valeur).

- rent_semantics : la sémantique de la cible devient une donnée lue (asking_rent / unknown) et non supposée.

- Contrôle des bornes : un test dbt vérifie que toute valeur de pièces hors borne est signalée (contrôle négatif : borne forcée à 0 → 2 987 lignes, échec du test).

Vérifications : ruff 0 erreur · pytest 175 réussis / 1 ignoré en local, 176 / 0 en CI · dbt build 137/137 · volumes et invariant N ≥ 30 inchangés.

### 10.3 Lot C — prochain, condition d'entrée remplie (décision 8)

Contenu annoncé (plan §8.2) : dbt build s'exécute en CI sur un service PostgreSQL ; le paquet s'installe (backend de build figé) ; .env.example est cohérent avec le conteneur ; dev et prod sont séparés (schémas distincts) sans migration destructive.

Vérification du 16/10/2026 : .env.example porte déjà le port 5433 (critère déjà satisfait) ; ce qui reste réellement à faire est la CI elle-même (service PostgreSQL, dbt build, backend de build figé) et la séparation des schémas dev / prod.

### 10.4 Comment le statut est tenu

context/progress-tracker.md doit refléter l'état réel, jamais l'état souhaité. À chaque lot vérifié : mise à jour du tracker et de la §14 du plan. La dernière synchronisation date du 16/10/2026 (PR #36).

## 11. Qualité, tests et intégration continue

### 11.1 Échelles de vérification

| Niveau | Outil | État |
| --- | --- | --- |
| Lint | ruff check . | 0 erreur |
| Tests unitaires | pytest tests -q | 176 passent en CI (175 + 1 ignoré en local, pyarrow absent du venv local) |
| Tests de données | dbt build | 137/137 — 16 modèles, 121 tests dont 6 tests singuliers |
| Contrôles en base | requêtes psql | volumes, invariant de publication, réconciliation des motifs |
| Déterminisme ML | rejeu des artefacts JSON | md5 inchangé (durées seules variables) |
| CI (GitHub Actions) | ruff + pytest | vertes sur PR et sur develop (dernier run : succès) |

### 11.2 Tests singuliers (les invariants les plus précieux)

- assert_median_published_only_at_or_above_threshold — aucune médiane de quartier publiée sous 30 observations, aucune absente au-dessus.

- assert_neighborhood_key_exists_in_dim_neighborhood — clé composite ville/quartier valide.

- assert_data_quality_motifs_sum_to_quarantine_total — la somme des motifs égale la quarantaine réelle (aucun rejet perdu).

- assert_data_quality_grain_is_unique — grain (source, motif).

- assert_implausible_rooms_are_signalled — toute valeur de pièces hors borne est signalée.

- assert_rent_semantics_matches_target — sémantique cohérente avec la cible.

### 11.3 Ce que la CI ne couvre pas encore (lot C)

dbt build, le chargement des données et les tests de données ne tournent pas en intégration continue : les invariants sont protégés par des exécutions locales. C'est le point de départ du lot C.

## 12. Limites connues, points ouverts et informations incertaines

### 12.1 Limites produit (à dire tel quel à l'équipe)

- Couverture déséquilibrée : Douala 2 811 observations, Yaoundé 181. Le modèle est en pratique un modèle doualais.

- Cible censurée : 2 564 prix sur 2 992 ne sont qu'une borne inférieure (« à partir de »), dont 89 % des prix à Douala et 31 % à Yaoundé. Le modèle est largement entraîné sur des prix minorants.

- Features manquantes : superficie, meublé, parking, barrière, dates — absentes des sources. La précision est plafonnée par l'information collectée : collecter la surface ferait plus pour la précision que n'importe quel algorithme. Reste hors périmètre tant que la décision 6 ne l'autorise pas.

- Républications : 2 001 annonces quasi identiques réparties entre entraînement et test → évaluation potentiellement optimiste.

- Yaoundé sous seuil : 25 observations de test (seuil de publication : 30) — segment signalé, jamais masqué.

### 12.2 Limites techniques et de reproductibilité

- Reproductibilité de bout en bout non garantie (point ouvert P1) : data/raw/, data/processed/, ml/models/ et mlruns/ sont ignorés par git ; l'échantillon de Phase 0 n'est pas versionné ; pyproject.toml n'a pas de build-system (paquet non installable en l'état). Aucun tiers ne peut recalculer aujourd'hui les chiffres publiés à partir d'un clone.

- Test ignoré en local : pyarrow absent du venv local → 1 test Parquet ignoré en local. En CI, pyarrow est installé : 0 test ignoré.

- Registre local : l'état « quel modèle sert » vit dans une base PostgreSQL non versionnée ; la source de vérité versionnée est ml/models/champion.json + le rapport.

- 84 runs dans rent_prediction, sans politique de rétention.

- Ports : le conteneur expose 5433 (5432 occupé par un PostgreSQL système). .env.example porte bien 5433 (vérifié le 16/10/2026) — l'écart relevé par l'audit (P8) est donc déjà résolu ; reste à tenir cette cohérence en CI (lot C).

- dev et prod dbt sont identiques aujourd'hui (même base, même schéma, sauf variable DBT_SCHEMA non différenciée) — à séparer au lot C, sans migration destructive.

### 12.3 Informations incertaines ou non vérifiées à ce jour

| Point | Nature | Ce qu'il faut faire |
| --- | --- | --- |
| Chiffres des phases 0-7 | datés (rejeux des 09 → 16/10/2026) | rejeu avant toute reprise |
| data/samples/ (jeu tiers sans licence) | non versionné | ne pas redistribuer |
| Endpoints MINFI / INS | documents bruts, non validés | validation avant usage |
| Représentativité réelle du marché | jamais mesurée (une seule journée de collecte) | à mesurer avant toute communication publique |
| Décision sur les quartiers exacts du MVP | non arrêtée (Ville : Yaoundé et Douala arrêté, liste des quartiers à définir) | décision ouverte |
| Rôles internes après admin | non définis (décision 7) | à définir avec 13/14 |
| Dossier inspire/ et branches anciennes du dépôt | non clarifié dans les sources | à confirmer auprès du porteur du projet |
| Couverture utile de la fourchette au-delà de 90 % | mesurée à 90,7 %, pas à d'autres niveaux | ne pas promettre d'autre niveau |

## 13. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Raw / Bronze données brutes collectées, jamais modifiées (data/raw/, JSONL daté) |  |
| Silver données nettoyées, typées, dédupliquées, drapeaux conservés (data/processed/*.parquet) |  |
| Gold / marts tables analytiques prêtes pour l'analyse, le ML et l'API |  |
| Quarantine zone des observations rejetées avec motif — jamais de suppression |  |
| outlier_flags drapeau des valeurs extrêmes conservées (ex. bathrooms_outlier) |  |
| price_is_bound le prix n'est qu'une borne inférieure (« à partir de ») |  |
| is_republication même logement republié, conservé et signalé |  |
| rent_semantics sémantique de la cible : asking_rent (loyer demandé) / unknown |  |
| dbt outil de transformations SQL versionnées, testées et documentées |  |
| Test dbt contrôle automatisé sur un modèle (not_null, unique, within_range…) |  |
| Test singulier test dbt personnalisé, écrit en SQL (invariants complexes) |  |
| min_publish_n seuil (30 observations) en dessous duquel aucune médiane n'est publiée |  |
| Baseline prédiction naïve de référence (médiane par ville / quartier+type) |  |
| MAE / MedAE erreur absolue moyenne / médiane — MedAE plus robuste aux valeurs extrêmes |  |
| IC bootstrap intervalle de confiance par rééchantillonnage (définit le seuil à battre) |  |
| log1p transformation logarithmique log(1+x) de la cible, corrige l'asymétrie |  |
| Fourchette calibrée intervalle de prédiction validé par sa couverture mesurée |  |
| Split-conformal méthode d'intervalle calibrée sur un jeu de validation dédié |  |
| Registre / champion MLflow et alias du modèle servable |  |
| Promotion approuvée attribution de l'alias champion validée nominativement par un admin |  |
| Lot un changement cohérent, vérifiable et réversible du plan de réalignement |  |
| Data leakage fuite d'information de la cible vers les features (interdite) |  |

## 14. Sources de vérité et entretien du document

| Besoin | Fichier de référence |
| --- | --- |
| Règles de travail, interdits, git | AGENTS.md |
| Workflow, périmètre, lots | context/ai-workflow-rules.md |
| Produit, utilisateurs, MVP | context/project-overview.md |
| Architecture, sous-systèmes, invariants | context/architecture-context.md |
| Conventions de code | context/code-standards.md |
| État réel d'avancement | context/progress-tracker.md |
| Recadrage produit | context/product/camrent-product-realignment.md |
| Audit + 10 décisions + lots | context/plans/camrent-audit-and-realignment-plan.md |
| Une spec par phase (00 → 15) | context/feature-specs/ |
| Ce qui a été livré, avec les chiffres | docs/phase-0 → docs/phase-7 |
| Interface (provisoire) | context/ui-context.md |

Conflits éventuels : si deux documents se contredisent, le signaler et trancher explicitement dans le fichier de contexte concerné — ne jamais résoudre par supposition.

Ce document : support de présentation. Il n'est pas une source de vérité ; en cas de divergence, les fichiers ci-dessus prévalent.

## 15. Annexes

### 15.1 Commandes pour vérifier soi-même les chiffres présentés

# lint + tests unitaires (176 tests en CI)
ruff check .
python -m pytest tests -q

# données : reconstruire le Silver puis charger (DATABASE_URL requis)
python -m pipelines silver --report docs/phase-2/cleaning-report.md
python -m pipelines load
cd dbt && dbt build && cd ..          # 137/137 attendu

# ML
python -m ml.src baselines            # Phase 5
python -m ml.src models               # Phase 6
python -m ml.src registry             # Phase 7 (promotion exige --confirm-promotion)

# contrôles en base (conteneur camrent-postgres, port 5433)
docker exec camrent-postgres psql -U camrent -d camrent \
  -tAc "select count(*) from landing.silver_listings"
docker exec camrent-postgres psql -U camrent -d camrent \
  -tAc "select quarantine_reason, count(*) from analytics_marts.mart_data_quality group by 1"

### 15.2 Arborescence réelle du dépôt

camrent/
├── AGENTS.md                 # règles de travail (prime sur les habitudes par défaut)
├── context/                  # CERVEAU DU PROJET — règles, specs, suivi, plan
│   ├── feature-specs/        # 00 → 15 (une spec par phase)
│   ├── plans/                # audit + plan de réalignement validé
│   └── product/              # recadrage produit
├── assets/                   # documents de conception d'amont
├── docs/                     # phase-0 → phase-7 (livrables vérifiés)
├── ingestion/                # Phase 1 : collecte contrôlée
├── pipelines/                # Phase 2 + 4 : Silver et chargement
├── dbt/                      # Phase 4 : transformations SQL testées
├── eda/                      # Phase 3 : rapports dérivés
├── ml/                       # Phases 5-7 : baselines, modèles, registre
├── backend/                  # Phase 8   → .gitkeep uniquement
├── frontend/                 # Phase 9   → .gitkeep uniquement
├── infrastructure/           # Phase 12  → .gitkeep uniquement
├── tests/                    # unit/ (actifs) + integration/ (vide)
└── .github/workflows/        # CI (lint + tests) ; CD = placeholder

### 15.3 Les cinq phrases à retenir

- Les phases 0 à 7 existent vraiment : données brutes immuables, Silver testé, marts dbt testés, baselines mesurées, modèle qui bat sa baseline de 22,31 %, registre MLflow gouverné.

- Ce qui manque est le produit visible : API, interface, orchestration, observabilité, production — tout est spécifié, rien n'est construit.

- Le recadrage du 15/10/2026 a verrouillé 10 décisions : périmètre (Yaoundé/Douala, Conakry séparée), marketplace conditionnée, MVP finalisé avant nouvelle collecte, promotion de modèle approuvée par un admin, dbt build en CI.

- Le travail avance par lots vérifiés : A1, A2, B sont fusionnés ; C (CI de données) est le prochain ; D (API) exige B et C.

- Le produit affiche toujours ses limites : nombre d'observations, fourchette mesurée, prix demandé et non prix payé — aucune fausse précision.

Document généré le 16 octobre 2026 à partir des fichiers du dépôt. Chaque chiffre y est daté ; avant de le reprendre dans une présentation externe, re-vérifiez-le avec les commandes de l'annexe 15.1.